Sprint 0:

- Crear el elevator pitch final y diseñar el póster-resumen para presentar el proyecto a stakeholders (ficticio), incluyendo motivación, objetivos y entregables principales.

- Redactar y consensuar la motivación del proyecto: por qué importa, qué decisiones posibilita y quiénes se benefician.

- Seleccionar 2–3 regiones piloto representativas (contextos urbanos y rurales) y definir alcance geográfico inicial, en nuestro caso, principalmente España.

- Identificar stakeholders clave y para pensar prioridades y requisitos.

Sprint 1: Fuentes de datos

• Identificar y documentar las principales fuentes de datos e imágenes satelitales.

• Definir variables y formatos de interés.

• Revisar accesibilidad, licencias y limitaciones.

• Diseñar estrategia general de descarga y almacenamiento.

Sprint 2: Ingesta y preprocesamiento

• Diseñar el pipeline de ingestión de datos e imágenes.

• Realizar pruebas de preprocesamiento básico (limpieza, organización, normalización).

• Establecer estructura de almacenamiento organizada y reproducible.

--------------------------------------------------------------------------

(04/11- 12/11):

Para este Sprint, más allá de lo que teníamos planeado originalmente, queríamos solucionar problema durante el sprint 1 que tuvieron que atrasarse.

1. Limpieza de Código (Martin): Centralizar las descargas de datos en un único módulo, de modo que los archivos se almacenen automáticamente en subcarpetas organizadas. Esto incluye:

- Integración en el main: la descarga de datos poblacionales falla al unificarse con el resto del código.

- Identificación y optimización de secciones redundantes o ineficientes del código.

- Implementación de control de excepciones para manejar timeouts en las descargas de Sentinel-1 y Sentinel-2.

2. Falta de Datos o Errores: Hasta ahora hay ciertos errores para la importación de datos de:

- VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) – Responsable: Martín

  - Resolver errores en la importación de datos de contaminación lumínica.

- Imágenes Satelitales – Copernicus – Responsable: Wen

  - Implementar un sistema de descarga masiva de imágenes.

  - Investigar por qué las descargas se realizan en formato .jp2 y definir un método de conversión o lectura apropiado.

- Datos poblacionales HISTORICO (Iker): Los datos los necesitamos históricos para ver el cambio poblacional tanto a nivel comunidad como a nivel municipio

3. Limpieza y preprocesamiento de datos (Martin y Iker-): Para esta sección queríamos empezar a juntar los datos según las necesidades que teníamos. Esto incluye:

- Realizar pruebas de preprocesamiento básico (limpieza).

- Organización y normalización de los datos

- Encontrar utilidad y forma de interpretación de los datos satelitales de Copernicus.

4. Almacenamiento Histórico de Archivos (-----): y Estructurado de Descargas (Martin):

Objetivo: Implementar un sistema de almacenamiento organizado que permita mantener un registro histórico de las descargas y facilitar la trazabilidad de los datos a lo largo del tiempo.

- Definir la estructura de carpetas y nomenclatura para las descargas (por fecha, tipo de fuente, región, etc.).

- Asegurar que las nuevas descargas no sobrescriban información anterior y que los datos históricos sean fácilmente accesibles.

- Establecer rutinas de verificación y limpieza periódica del almacenamiento.

Sprint 3: Flujo ETL

• Diseñar el flujo ETL para integrar las distintas fuentes de datos.

• Implementar transformaciones generales (formato, proyección, escalas temporales).

• Validar consistencia y calidad de los datos transformados.

(18/11/2025- 3/12/2025)

1. TERMINADO : Imágenes Satelitales – Copernicus (Wen)

-Implementar un sistema de descarga masiva de imágenes.

-Investigar por qué las descargas se realizan en formato .jp2 y definir un método de conversión o lectura apropiado.

2. Investigar y Descargar mas datos (Martin)

3. Almacenamiento con Docker, Descarga y Limpieza (---):

- Dockerizar las partes de:

- Descarga

-Limpieza

4. Arreglar errores y validación del Main (Martin):

- Validar/unir los cambios en el main.

- Terminar el main de descarga unido (solo el de datos, no imágenes).

5. Creación de la base de datos (Martin):

- Creación del diseño de la base de datos.

- Generar las relaciones entre distintos datasets. Si se puede, unir los datos.

- Relacionarlo con la parte de las descargas

6. PARA EL FINAL: Mockup de la web/mapa interactivo: (fernando)

- Generar el mockup del mapa interactivo con sus distintas funcionalidades.

7. TAREA PARA EL FINAL: Conexión Con Lorca(Fernando(

- Conexión con LORCA establecida, y creación de carpeta.

- Guardar/pasar archivos de local a lorca

Sprint 4: Integración con Docker

• Diseñar la estrategia de contenerización de los pipelines.

• Hacer pruebas de integración con Docker para asegurar portabilidad.

• Documentar dependencias y entornos de ejecución.

Para el siguiente Sprint:

-Mockup (---): Terminar el mockup, parte del cliente.

-Terminar de Dockerizar las secciones que faltan (LO QUIERO TERMINADO)

-Union Completa de BBDD(Martin):

- Implementarlo con un Docker (Iker)

-Empezar la memoria final (Martin). Procesos de ETL si n detalle concretos. Informe debe contener la elección de variables y el porqué. Problemas y justificación de posibles cambios dentro del desarrollo.

-detalle en vuestras partes (LOS QUIERO A TODOS)

-Productivizar(---): Automatizar las descargas según las preferencias que se quiere (unir descarga y limpieza).

- Descarga de imágenes (Historico)

Sprint 5: Automatización

• Diseñar la estrategia de automatización de los pipelines ETL.

• Probar orquestación básica para ejecución periódica.

• Establecer mecanismos de validación y monitoreo de datos.